RAPPORT DE FIN DE MISSION

Audit complet & réparation du Module LIVE

PariScore — Poste de Pilotage  |  2026-05-17  |  GM + Brainstorm Architecte & Ingénieur Réseau

# 1. Contexte & Mandat

Symptôme signalé par le DG : aucun match en direct affiché dans le module LIVE alors que de nombreux matchs sont live ce soir. Régression survenue après le commit 3cc0634 (« fix(live): module LIVE mort en prod ») puis le re-routage des cotes The Odds API vers ESPN.

Mission : auditer intégralement la fonction LIVE (jugée critique), identifier les causes racines, corriger, et documenter. Méthode imposée : brainstorm avec un Architecte backend et un Ingénieur réseau.

# 2. Méthodologie

- Cartographie read-only du pipeline LIVE (agent investigateur) : route SSE, poll, fetch BSD, matching cross-provider, détection statut, rendu frontend.

- Brainstorm en parallèle (2 agents spécialistes indépendants) : Architecte backend (correctness du pipeline) + Ingénieur réseau (transport SSE + contrat de statuts + kill-switch).

- Convergence des deux audits → causes racines hiérarchisées.

- Correctifs chirurgicaux + tests d’isolation live + contrôle syntaxique.

# 3. Causes Racines Identifiées

Les deux audits convergent. Deux causes produisent un ZÉRO TOTAL, trois autres aggravent / masquent.

| # | Cause | Mécanisme | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORS sur le flux SSE | server.js:11933 — fallback Access-Control-Allow-Origin = http://localhost:3000 si ALLOWED_ORIGIN non défini. En prod (domaine VPS) le navigateur bloque EventSource avant tout événement → ni matches_update ni live_patch. onerror frontend fermait définitivement la connexion. | ZÉRO TOTAL |
| 2 | Matching cross-provider ESPN↔BSD cassé | Re-routage ESPN : matchs en base avec id espn_*, sans _bsd_event_id, noms = displayNames ESPN (« Athletic Club », « Inter Milan »). Le poll live BSD (id bsd_*, noms BSD) ne matchait jamais → live_score jamais écrit. | ZÉRO TOTAL |
| 3 | Contrat de statuts désaligné | BSD émet des statuts à espace (« 2nd half », « in progress ») jamais convertis ; whitelists serveur/front en underscore → match classé non-live si live_minute absent → purgé. | Partiel |
| 4 | autoPurge supprime du live | server.js:23348 — purge à 150min après coup d’envoi sans vérifier l’état live (prolongations / temps additionnel / retard). | Partiel |
| 5 | onerror SSE → downgrade permanent | close()+null tue la reconnexion native EventSource → SSE mort toute la session, repli polling 5min visibilité-dépendant. | Masque/aggrave |

# 4. Correctifs Appliqués

| # | Fix | Détail | Fichier |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORS SSE débloqué | Access-Control-Allow-Origin → ‘*’ (cohérent /api/v1/matches) + X-Accel-Buffering:no. | server.js |
| 1b | SSE reconnexion native | onerror ne close()/null plus : retry auto navigateur + filet polling levé par onopen. | pariscore.html |
| 2 | Matching 4e tier + persistance | Clé mot-significatif (1er token hors stopwords) + persistance _bsd_event_id sur le match → polls suivants O(1) via _byBsd. | server.js |
| 3 | Normalisation statuts | espace/tiret → underscore + tokens BSD (INPROGRESS, FIRSTHALF, PENALTIES, PAUSED…) ajoutés serveur ET frontend. | server.js + pariscore.html |
| 4 | autoPurge garde le live | Match live (live_score + minute<150) conservé même au-delà de 150min, plafond dur anti-zombie 4h. | server.js |

# 5. Validation

- node --check server.js → SERVER_OK (aucune erreur de syntaxe).

- Test matching mot-significatif : Athletic Club↔Athletic Bilbao, Inter Milan↔Inter, Real Betis↔Real Betis Balompié, Bayern Munich↔Bayern München, RCD Mallorca↔Mallorca → 100% appariés.

- Test normalisation statuts : « 2nd half »→2ND_HALF, « in progress »→IN_PROGRESS, « 1st half »→1ST_HALF → conformes whitelist.

- Anti-collision dérby : clé composite home@away conserve la distinction (Man United ≠ Man City côté away).

# 6. Déploiement (VPS OVH)

Fichiers modifiés : server.js + pariscore.html. Upload WinSCP vers /home/ubuntu/pariscore puis :

cd /home/ubuntu/pariscore && node --check server.js && pm2 restart pariscore --update-env

IMPORTANT — définir ALLOWED_ORIGIN sur le domaine de prod dans l’environnement pm2 (ceinture+bretelles, même si le wildcard ‘*’ débloque déjà).

Validation prod : ouvrir le module LIVE pendant des matchs réels ; vérifier les logs :

pm2 logs pariscore | grep -E "\[LiveDBG\] matchés|bsdEvents="

Attendu : bsdEvents>0, avecLiveScore>0, matchés(cross-provider)>0 (dont sig=N), patches>0.

# 7. Risques Résiduels & Recommandations

- Dérby intra-ville même nom des deux côtés : le tier mot-significatif (dernier recours) peut être ambigu ; mitigé car _byId/_byBsd/_byTeams exacts sont essayés avant.

- Dépendance BSD : si /events BSD tombe (bsdEvents=0), aucun live possible — prévoir un fallback live ESPN scoreboard (statuts STATUS_*_HALF) en P1.

- Définir ALLOWED_ORIGIN explicitement en prod (sécurité) plutôt que de rester sur le wildcard à long terme.

- Surveiller le log [LiveDBG] sig=N : si élevé en permanence, normaliser les noms ESPN→BSD via une table d’alias dédiée.

Fin de mission — 5 correctifs livrés, pipeline LIVE restauré, déploiement VPS requis pour activation prod.